TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

BIÊN BẢN HỌP TUẦN

SPRINT 3

Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion

Jira Project: P2193

Sinh viên: Trần Nguyễn Phi Vũ

MSSV: 22050102

Vai trò: Android Developer / Backend / Tester / Documentation

Thời điểm tổng hợp: 13/09/2026

# Thông tin cuộc họp

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion |
| Jira | P2193 |
| Người tham dự | Trần Nguyễn Phi Vũ |
| Vai trò | Product Owner / Project Manager / Scrum Master / Dev Team |
| Ngày lập | 13/09/2026 |

# Mục đích

Theo dõi tiến độ tuần, rà soát dữ liệu, giao diện và các luồng Draft trọng yếu.

# Kết quả trong tuần

Hoàn thiện thư viện nhân vật và hồ sơ kỹ năng/build.

Hoàn thiện màn hình đội, thành viên, check-in và nhánh đấu.

Kiểm tra Quick Draft, Ban/Pick, All Random và Divine Cards.

# Vướng mắc

Các task GitHub cần xác minh URL công khai trước khi chốt.

Bộ minh chứng phải phân loại theo từng Jira key để tránh gắn nhầm.

# Công việc tiếp theo

Chạy kiểm thử tổng hợp.

Hoàn thiện báo cáo dự án, slide và kịch bản demo.

Gắn minh chứng vào Sprint 2 và Sprint 3 trên Jira.

# Theo dõi hạng mục Sprint 3

| Jira | Hạng mục | Trạng thái | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| P2193-72 | Dữ liệu 32 đội và 128 người chơi | Hoàn thành | Cấu trúc 2 Damage / 1 Tank / 1 Technical mỗi đội |
| P2193-74 | Dữ liệu giải đấu mẫu | Hoàn thành | Danh sách giải, bracket và trạng thái |
| P2193-75 | Rank và lịch sử đấu | Hoàn thành | Hồ sơ và lịch sử được liên kết |
| P2193-77 | Hồ sơ người chơi | Hoàn thành | Vai trò, đội, lịch sử và dữ liệu liên quan |
| P2193-78 | Chi tiết đội và giải | Hoàn thành | Thành viên, check-in, nhánh đấu |
| P2193-79 | Liên kết dữ liệu giữa các trang | Hoàn thành | Điều hướng xuyên suốt giải–đội–trận–thành viên |
| P2193-81 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Đạt | Các luồng trọng yếu chạy ổn định |
| P2193-82 | Hồi quy giao diện Android | Đạt | Portrait/landscape, touch, Back |
| P2193-83 | Kiểm tra DB và Backend | Đạt | SQLite/API và dữ liệu demo |
| P2193-84 | Sửa lỗi và tối ưu UX/UI | Hoàn thành | Khoảng cách, thông báo, mobile UX |

Hình 1. Quick Draft/Ban-Pick trên Android ở chế độ landscape

# Kết luận

Biên bản được lập làm căn cứ đối chiếu Jira và bộ ảnh minh chứng. Những mục liên quan công bố công khai chỉ được xác nhận Done sau khi kiểm tra URL repository truy cập được.