TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

BIÊN BẢN HỌP SƠ KẾT

SPRINT 3

Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion

Jira Project: P2193

Sinh viên: Trần Nguyễn Phi Vũ

MSSV: 22050102

Vai trò: Android Developer / Backend / Tester / Documentation

Thời điểm tổng hợp: 13/09/2026

# Thông tin cuộc họp

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion |
| Jira | P2193 |
| Người tham dự | Trần Nguyễn Phi Vũ |
| Vai trò | Product Owner / Project Manager / Scrum Master / Dev Team |
| Ngày lập | 13/09/2026 |

# Mục đích

Review giữa Sprint, đối chiếu sản phẩm với tiêu chí chấp nhận và điều chỉnh ưu tiên hoàn tất.

# Phần đã đạt

Dữ liệu và điều hướng chính đã có thể trình diễn.

Bộ giao diện Android bao phủ danh sách, chi tiết, Draft và thẻ Divine.

Responsive và thao tác landscape thể hiện ổn định trên emulator.

# Phần cần khóa phạm vi

Không mở rộng thêm tính năng ngoài backlog Sprint 3.

Tập trung kiểm thử, bằng chứng, báo cáo và tính nhất quán dữ liệu.

# Quyết định

Sử dụng ảnh chụp thật từ ứng dụng làm minh chứng Jira.

Giữ trạng thái 'chờ xác minh' cho mục public GitHub nếu URL chưa kiểm tra được.

# Theo dõi hạng mục Sprint 3

| Jira | Hạng mục | Trạng thái | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| P2193-78 | Chi tiết đội và giải | Hoàn thành | Thành viên, check-in, nhánh đấu |
| P2193-79 | Liên kết dữ liệu giữa các trang | Hoàn thành | Điều hướng xuyên suốt giải–đội–trận–thành viên |
| P2193-81 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Đạt | Các luồng trọng yếu chạy ổn định |
| P2193-82 | Hồi quy giao diện Android | Đạt | Portrait/landscape, touch, Back |
| P2193-83 | Kiểm tra DB và Backend | Đạt | SQLite/API và dữ liệu demo |
| P2193-84 | Sửa lỗi và tối ưu UX/UI | Hoàn thành | Khoảng cách, thông báo, mobile UX |
| P2193-86 | Public Website lên GitHub | Hoàn thành | Repository công khai rendezvu219-maker/rendezvuarena |
| P2193-87 | Public Android lên GitHub | Chờ xác minh công khai | Cần xác nhận URL repository Android |

Hình 1. Quản lý đội và check-in trong giải đấu

# Kết luận

Biên bản được lập làm căn cứ đối chiếu Jira và bộ ảnh minh chứng. Những mục liên quan công bố công khai chỉ được xác nhận Done sau khi kiểm tra URL repository truy cập được.