TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE

SPRINT 3

Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion

Jira Project: P2193

Sinh viên: Trần Nguyễn Phi Vũ

MSSV: 22050102

Vai trò: Android Developer / Backend / Tester / Documentation

Thời điểm tổng hợp: 13/09/2026

# Thông tin cuộc họp

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion |
| Jira | P2193 |
| Người tham dự | Trần Nguyễn Phi Vũ |
| Vai trò | Product Owner / Project Manager / Scrum Master / Dev Team |
| Ngày lập | 13/09/2026 |

# Mục đích

Tổng kết kết quả Sprint 3, bài học và điều kiện bàn giao.

# Điểm thực hiện tốt

Chức năng Android có bằng chứng trực quan rõ theo từng module.

Luồng Draft bao gồm thủ công, All Random và dữ liệu hỗ trợ.

Tài liệu báo cáo được chuẩn hóa theo bộ Sprint 2.

# Điểm cần cải tiến

Tự động hóa quy trình đính kèm ảnh và ghi chú Jira.

Tách rõ bằng chứng chức năng, bằng chứng kiểm thử và bằng chứng triển khai.

Duy trì repository Android độc lập có README và hướng dẫn build.

# Hành động sau Sprint

Xác minh hai repository công khai.

Quay video theo kịch bản đã duyệt.

Lưu bản release, báo cáo và slide cùng một mốc phiên bản.

# Theo dõi hạng mục Sprint 3

| Jira | Hạng mục | Trạng thái | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| P2193-72 | Dữ liệu 32 đội và 128 người chơi | Hoàn thành | Cấu trúc 2 Damage / 1 Tank / 1 Technical mỗi đội |
| P2193-74 | Dữ liệu giải đấu mẫu | Hoàn thành | Danh sách giải, bracket và trạng thái |
| P2193-75 | Rank và lịch sử đấu | Hoàn thành | Hồ sơ và lịch sử được liên kết |
| P2193-77 | Hồ sơ người chơi | Hoàn thành | Vai trò, đội, lịch sử và dữ liệu liên quan |
| P2193-78 | Chi tiết đội và giải | Hoàn thành | Thành viên, check-in, nhánh đấu |
| P2193-79 | Liên kết dữ liệu giữa các trang | Hoàn thành | Điều hướng xuyên suốt giải–đội–trận–thành viên |
| P2193-81 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Đạt | Các luồng trọng yếu chạy ổn định |
| P2193-82 | Hồi quy giao diện Android | Đạt | Portrait/landscape, touch, Back |
| P2193-83 | Kiểm tra DB và Backend | Đạt | SQLite/API và dữ liệu demo |
| P2193-84 | Sửa lỗi và tối ưu UX/UI | Hoàn thành | Khoảng cách, thông báo, mobile UX |
| P2193-86 | Public Website lên GitHub | Hoàn thành | Repository công khai rendezvu219-maker/rendezvuarena |
| P2193-87 | Public Android lên GitHub | Chờ xác minh công khai | Cần xác nhận URL repository Android |
| P2193-89 | Hoàn thiện báo cáo dự án | Hoàn thành | Tài liệu này và bộ biên bản |
| P2193-90 | Chuẩn bị slide báo cáo | Hoàn thành | Deck trình bày Sprint 3 |
| P2193-91 | Video và kịch bản demo | Hoàn thành | Kịch bản và shot list |

Hình 1. Thư viện Divine Cards đã hoàn thiện

# Kết luận

Biên bản được lập làm căn cứ đối chiếu Jira và bộ ảnh minh chứng. Những mục liên quan công bố công khai chỉ được xác nhận Done sau khi kiểm tra URL repository truy cập được.