TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

BÁO CÁO DỰ ÁN MÔN HỌC

SPRINT 2 & SPRINT 3

Gekishin Squadra – Tournament & Draft Companion

Jira Project: P2193

Sinh viên: Trần Nguyễn Phi Vũ

MSSV: 22050102

Vai trò: Android Developer / Backend / Tester / Documentation

Thời điểm tổng hợp: 13/09/2026

# LỜI MỞ ĐẦU

Dự án xây dựng công cụ hỗ trợ tổ chức giải và Draft nhân vật Gekishin Squadra, lấy ứng dụng Android làm sản phẩm trình diễn chính, kết hợp web, Node.js, SQLite, REST API và Socket.IO để hỗ trợ dữ liệu và đồng bộ.

# 1. Giới thiệu và mục tiêu

Chuẩn hóa đội hình 4 người theo vai trò 2 Damage, 1 Tank, 1 Technical.

Quản lý đội, thành viên, giải đấu, trận đấu, nhánh đấu và check-in.

Hỗ trợ Quick Draft, Ban/Pick, Random Character và Divine Draw.

Vận hành được ở Offline Demo và có nền tảng tích hợp Online Full.

# 2. Quy trình WIL và Scrum

Công việc được quản lý trên Jira P2193 theo Sprint. Sprint 2 xây nền tảng Android/WebView/backend; Sprint 3 hoàn thiện dữ liệu, lịch sử, kiểm thử, UX/UI và hồ sơ bàn giao. Mỗi task được đối chiếu với tiêu chí hoàn thành và minh chứng chạy thật.

| Sprint | Trọng tâm | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 | Nền tảng kỹ thuật và tính năng lõi | Android, backend, Draft, responsive |
| Sprint 3 | Dữ liệu, liên kết, QA và bàn giao | Demo hoàn chỉnh, bằng chứng, báo cáo |

# 3. Phân tích yêu cầu

Người chơi tra cứu nhân vật, kỹ năng, build và lịch sử.

Đội trưởng quản lý thành viên, vai trò và check-in.

Người tổ chức tạo giải, theo dõi bracket, trận và kết quả.

Người dùng luyện Draft theo luật Normal/Squadra Blast/No Team Repeat/Fearless Draft.

Hình 1. Thư viện nhân vật và bộ lọc vai trò

# 4. Thiết kế kiến trúc

Kiến trúc gồm ứng dụng Android/Kotlin Compose và lớp WebView tương thích, frontend web, backend Node.js/Express, cơ sở dữ liệu SQLite và kênh Socket.IO. Chế độ offline dùng dữ liệu cục bộ để đảm bảo demo; chế độ online dùng API và đồng bộ thời gian thực.

| Lớp | Công nghệ | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Android | Kotlin / Jetpack Compose / WebView | Điều hướng, màn hình, trải nghiệm mobile |
| Frontend | HTML/CSS/JavaScript | Dashboard, quản lý giải, Draft |
| Backend | Node.js / Express / Socket.IO | API, nghiệp vụ, đồng bộ |
| Database | SQLite | Tài khoản, đội, giải, trận, lịch sử |

# 5. Dữ liệu và liên kết

Bộ demo đặt mục tiêu 32 đội và 128 người chơi. Mỗi đội có bốn vai trò chuẩn. Các khóa liên kết đi theo chuỗi tournament → match → team → member → profile → history, giúp mở chi tiết xuyên suốt mà không lặp dữ liệu.

Hình 2. Chi tiết đội, thành viên và trận đấu

# 6. Cài đặt chức năng

Accounts/Profile: thông tin cá nhân, vai trò, đội và lịch sử.

Tournament: danh sách, trạng thái, đội tham gia, bracket, trận và kết quả.

Draft: Ban/Pick thủ công, random có ràng buộc vai trò, nhiều luật trận.

Knowledge base: hồ sơ nhân vật, kỹ năng, build và Divine Cards.

Hình 3. Màn hình Quick Draft/Ban-Pick

Hình 4. Tùy chỉnh luật và All Random

# 7. Kiểm thử và chất lượng

Kiểm thử bao phủ tài khoản, đội, giải, Draft, Random, Divine Draw, dữ liệu, offline/online và hồi quy giao diện Android. Ảnh portrait/landscape được dùng để đối chiếu bố cục, thao tác chạm và điều hướng Back.

| Nhóm kiểm thử | Tiêu chí | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Android UI | Không tràn/chồng, touch và Back đúng | Đạt trên emulator |
| Draft | Vai trò hợp lệ, trạng thái hai đội nhất quán | Đạt luồng demo |
| Data | Liên kết đội–thành viên–giải–trận | Đạt luồng chính |
| Offline | Không phụ thuộc mạng khi demo | Đạt |
| Online | API/Socket.IO | Cần xác minh theo môi trường triển khai |

Hình 5. Chi tiết Divine Card và điều kiện kích hoạt

# 8. Kết quả Sprint 2 và Sprint 3

| Jira | Nội dung | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| P2193-72 | Dữ liệu 32 đội và 128 người chơi | Hoàn thành |
| P2193-74 | Dữ liệu giải đấu mẫu | Hoàn thành |
| P2193-75 | Rank và lịch sử đấu | Hoàn thành |
| P2193-77 | Hồ sơ người chơi | Hoàn thành |
| P2193-78 | Chi tiết đội và giải | Hoàn thành |
| P2193-79 | Liên kết dữ liệu giữa các trang | Hoàn thành |
| P2193-81 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống | Đạt |
| P2193-82 | Hồi quy giao diện Android | Đạt |
| P2193-83 | Kiểm tra DB và Backend | Đạt |
| P2193-84 | Sửa lỗi và tối ưu UX/UI | Hoàn thành |
| P2193-86 | Public Website lên GitHub | Hoàn thành |
| P2193-87 | Public Android lên GitHub | Chờ xác minh công khai |
| P2193-89 | Hoàn thiện báo cáo dự án | Hoàn thành |
| P2193-90 | Chuẩn bị slide báo cáo | Hoàn thành |
| P2193-91 | Video và kịch bản demo | Hoàn thành |

# 9. Hạn chế và hướng phát triển

Xác minh và công bố repository Android riêng kèm hướng dẫn build.

Mở rộng kiểm thử online trên nhiều thiết bị và phục hồi sau mất mạng.

Tự động hóa seed dữ liệu, migration và báo cáo coverage.

Bổ sung phân quyền, audit log và triển khai production có HTTPS.

# KẾT LUẬN

Dự án đã hình thành sản phẩm Android có thể trình diễn xuyên suốt các module đội, giải, Draft và dữ liệu tra cứu. Sprint 3 tập trung chuyển kết quả kỹ thuật thành bộ bằng chứng, kiểm thử và hồ sơ bàn giao có thể đối chiếu trực tiếp trên Jira.